하모니 프로젝트

회의록

Harmony · 앱인토스 비동기 합주 미니앱 · 팀 회의록 (1차~7차)

기간 2026-06-19 ~ 2026-06-26 · 1차~7차 회의 기록

| 프로젝트 | 하모니(Harmony) — 악기 연주·비동기 합주 앱인토스 미니앱 |
| --- | --- |
| 팀 | 이상혁(조장), 곽소정, 김민혁, 양록빈 |
| 회의 횟수 | 총 7회 (2026-06-19 ~ 06-26) |
| 문서 상태 | 최종본 |

# 1차 회의록

| 회의명 | 앱인토스 출품 아이디어 브레인스토밍 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026-06-19 |
| 참석자 | 이상혁, 양록빈, 김민혁, 곽소정 |
| 작성자 | 곽소정 |

1. 회의 목적

- 앱인토스 출품작 아이디어를 자유롭게 도출하고 투표로 최종 후보를 선정한다.

2. 진행 방식

- 앱인토스 기준은 일단 배제하고 자유롭게 아이디어 40~50개 도출

- 타 팀 인원까지 포함해 총 9명이 투표 진행

- 1차 투표(중복 가능): 4표 이상 득표 아이디어만 통과

- 2차 필터링: 앱인토스에 이미 존재하는 앱 아이디어 제외

- 3차 투표: “필요한 앱 / 굳이 없어도 되는 앱” 기준 → 최종 6개 도출

3. 최종 후보 (6)

- 오락 모임 커뮤니티 앱 — 보드게임·경찰과 도둑 등 오락 모임 참여자 모집

- 보이스피싱 훈련 앱 — 보이스 체인지를 통한 보이스피싱 대비·사기 문자 대비

- 헤어스타일 추천·미리보기 앱 — 사진 기반 추천/미리보기·시술 미용실 찾기

- 의류 최저가 탐색 앱 — 구매 의류가 테무·알리 등에도 판매되는지 비교

- 친구 만들기 앱 — 근처 친구 찾기·미션 기반 소통 유도

- 증강 체스 — AR을 활용한 나 vs AI 체스 대결

4. 선정 기준

- 사업자등록번호 없음

- 6/26까지 앱인토스 배포 필요 → 게임류는 배포·심사 소요가 길어 제외

결정  최종 선정: 보이스피싱 훈련 앱

5. 추후 확인 및 결정 사항

- 선정 아이디어 기능 범위 1차 정의(핵심/부가)

- 유사 앱·서비스 리서치(앱인토스 내 존재 여부 포함)

- MVP 화면 플로우 초안 작성

# 2차 회의록

| 회의명 | 결정된 아이디어 재검토 및 신규 아이디어 도출 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026-06-21 |
| 참석자 | 이상혁, 양록빈, 김민혁, 곽소정 |
| 작성자 | 곽소정 |

1. 기존 선정안 검토 결과 (폐기)

- 보이스피싱 훈련 앱: 악의적으로 사용될 가능성이 파악되어 앱인토스 취지에 부적합 → 폐기

- 오락 모임 커뮤니티(소모임) 앱: 하네스 엔지니어링 기반 개발 시 “AI 활용”이 아니라 “AI가 만든 앱”으로 보일 우려 → 폐기

2. 신규 아이디어 선정

- 초기 브레인스토밍 아이디어 중 참신하고 새로운 안을 우선 검토하기로 결정

- 대안 탐색: 스팀 게임 인크레디박스(Incredibox) 참고

결정  최종 선정: 모션 그래픽 악기 연주 및 합주(음원 공유) 플랫폼 — 「하모니」

3. 기능 정의 및 구체화 과정

- 초기 구상: 싱크룸처럼 여러 명이 동시에 합주 → 음질 문제·싱크 불일치 이슈 확인

- 대안 탐색: 인크레디박스(Incredibox) 참고

- 방향 확정: 다른 사람이 만든 음원을 듣고 그 위에 새로운 음을 쌓아 올리는 방식, 서로의 음원을 공유하는 플랫폼 형태로 결정

4. 사전 기술 검토 (우선 과제)

- 본격 개발 전, 핵심인 모션 그래픽 구현 가능 여부를 선검토

- 구현 가능 여부가 곧 아이디어 실현 가능성과 직결 → 우선순위 1

5. 앱 상세 기능 정의 (스케치 기준)

- 악기 선택: 피아노 / 드럼 / 기타 / 베이스 기타

- 사용할 코드(4~6개) 선택: C·Cm·C7·Cm7 부터 B·Bm·B7·Bm7까지

- 악기 연주: 코드 연주 / 멜로디 연주

- 코드 연주 — 선택한 코드를 박스로 배치, 녹음/들어보기/일시정지/정지, 녹음 중 파형 표시, 하단 메뉴(메트로놈·악기 추가·다른 사람 음원 추가·녹음본 저장/공유)

- 멜로디 연주 — 피아노: 건반 UI / 기타·베이스: 프렛보드 UI(베이스 4줄, 프렛마다 계이름)

- 공유 페이지 / 다른 사람 음원 추가: 목록(표) 형태, 컬럼(제목·제작자·음 길이·들어보기)

- 메트로놈: 박자 콤보박스(4/4·3/4·6/8), BPM up/down 버튼

6. 추후 확인/결정 사항

- 26일 배포 일정에 맞춘 개발 범위(MVP) 확정

- 드럼 연주 방식(코드/멜로디 외 별도 UI 필요 여부) 정의

# 3차 회의록

| 회의명 | 하모니 초안 검토 및 기능 구체화 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026-06-22 |
| 참석자 | 이상혁, 양록빈, 김민혁, 곽소정 |
| 작성자 | 곽소정 |

1. 초안 검토 및 수정 사항

| No. | 현황 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 화면 등장·전환 시 애니메이션 효과 없음 | 애니메이션 추가 여부 결정 필요(미정) |
| 2 | 기본 코드 4개로만 고정 | 코드 선택 화면 추가 |
| 3 | 코드의 음 소리가 헷갈림 | 근음 더블링 적용(예: 도미솔 → 도미솔도) |
| 4 | 악기가 피아노 1종, 스타일 3가지만 구현 | 악기를 기타·베이스·피아노·드럼 4종으로 확대, 각 악기별 스타일 2가지씩 추가 → 총 4×2=8종 음원 |
| 5 | 제스처 모션 그래픽 화면이 작음 | 전체화면 확대 버튼 별도 추가 |
| 6 | 초상권 문제로 화면 녹화 어려움 | 녹음 시 음원만 저장(화면 녹화 제외) |
| 7 | 녹음 음원 재생 시 시각 효과 없음 | 재생 시 계이름·코드가 함께 눌리는 효과 추가 |
| 8 | 녹음 음원에 재생 버튼만 존재 | 정지 버튼 추가 |
| 9 | 합주용 공유 기능 미비 | 커뮤니티 사이트 생성 → 다른 사람 음원을 가져와 얹는 방식으로 합주 효과 구현 |

2. 화면 명세

- 공통 구조: 상단 탭[코드 | 멜로디], 악기/스타일 콤보박스 2개, 연주 영역 하단(메트로놈·녹음·재생·정지), 하단 메뉴(다른 사람 음원 가져오기·악기 추가·구경 가기)

- 화면 1 — 코드 선택: 코드 표 C~B × maj/m/7/m7(7행×4열), 입력 방식[터치 | 제스처], 최대 6개 선택

- 화면 2 — 멜로디(피아노): 흰건반(도~시)+검은건반, 스타일은 화면 동일·소리만 차이

- 화면 3 — 드럼: 코드/멜로디 구분 없이 연주, 터치/제스처 버전 분리

- 화면 4 — 기타/베이스: 프렛보드 UI에 계이름 표시, 기타 6줄·베이스 4줄

3. 추후 확인/결정 사항

- 화면 전환 애니메이션 적용 여부 결정

- 제스처 모드 전체화면 확대 버튼 UI 설계

- 녹음 재생 시 계이름·코드 연동 시각 효과 구현 방식 정의

- 커뮤니티(음원 공유) 사이트 구조 및 합주(음원 얹기) 로직 설계

4. 메모

- 전체 구조 파악: MediaPipe를 활용하여 인터랙션 서비스 제공 / 온프레미스를 통해 제공

# 4차 회의록

| 회의명 | 음악 커뮤니티 서비스 개발 및 산출물 정리 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026-06-23 |
| 참석자 | 이상혁, 양록빈, 김민혁, 곽소정 |
| 작성자 | 양록빈 |

1. 기능 개발 — 커뮤니티

- 음악 파일 업로드 및 재생

- 재생바(재생 시간 표시)

- 음원 트랙 불러오기

- 녹음 저장 시 기존 음원 트랙 연동

- 체크박스를 통한 음원 트랙 선택 기능

- 본인 음원: 기본 재생(디폴트) / 타인 음원: 선택 재생 가능

2. UI/UX 및 디자인

- 전체 디자인 개선

- 로고 디자인 제작

- 카메라 배경 디자인 적용

- 피그마 기반 화면 설계

- 목업(Mock-up) 제작 · 와이어프레임(Wireframe) 작성

- 화면 정의서 작성 · 화면 스케치 진행

3. 문서 및 산출물 작성

- 커뮤니티 화면 정의서 작성

- 요구사항 정의서 작성

- WBS(Work Breakdown Structure) 작성

- 프로젝트 결과 보고서 작성(대중성·전문성)

- 개발 내용 및 구현 기능 정리

4. 프로젝트 관리

- PM(Project Manager) 역할 정립

- 이해관계자 대상 진행 상황 공유 · 의사소통 체계 수립

- 정기 회의 필요 여부 검토

- 프로젝트 목적 및 개발 방향 명확화 · 세부 기능 정의 및 범위 관리

5. WBS 작성 항목(초안)

- 요구사항 분석 · 화면 설계 · UI/UX 디자인 · 로고 제작

- 기능 개발 · 음악 재생 기능 개발 · 커뮤니티 기능 개발

- 테스트 · 보고서 작성 · 최종 발표 준비

6. 참고 방법론 · 향후 진행

- 참고 방법론: PMP(Project Management Professional), PMBOK

- 향후: 요구사항 정의서 초안 → 화면 정의서·와이어프레임 → WBS 세분화 → UI 디자인 개선안 → 기능 개발 일정 수립 → 중간 점검 회의

# 5차 회의록

| 회의명 | 최종 제출 대비 개발 현황 및 업무 분담 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026-06-24 |
| 참석자 | 이상혁, 양록빈, 김민혁, 곽소정 |
| 작성자 | 양록빈 |

1. 목표 및 마감

- 최종 제출 마감: 목요일 12:00

- 내부 완료 목표: 오늘 15:00까지 주요 작업 완료

2. 진행 현황 및 이슈

- 커뮤니티: 신고 누적 시 게시글 자동 삭제 점검 필요, 현재 신고 3~4회 누적 시에도 삭제되지 않는 문제, 관리자 페이지 로직 재확인

- 프론트엔드: 기종별 화면 차이 발생, 화면 테스트 진행, 화면 정의서 작성 필요

- 디자인·보안: 기존 코드 정리 및 불필요 코드 제거, 디자인 명세서 재작성, 보안 문제 해결, 금일 앱인토스 등록 예정

- 기타: 기타 연주 음이 동일 출력되는 문제, 각 칸(버튼)별 다른 소리 출력 수정, 멜로디 모드 제스처 추가, 멜로디 모드 UI 제작

3. 담당 업무(담당자별)

| 담당 | 업무 |
| --- | --- |
| 김민혁 | 커뮤니티 신고 누적 자동 삭제 기능 수정 · 관리자 페이지 재확인 및 테스트 · 발표용 아키텍처 자료 완성 |
| 이상혁 | 코드 정리 및 제거 · 디자인 명세서 재작성 · 보안 문제 해결 · 앱인토스 등록 진행 |
| 곽소정 | 멜로디 모드 제스처 모드 기능 추가 · 멜로디 모드 제스처 UI 제작 |
| 양록빈 | 발표자료 작성 · 산출물 보고서 작성 · 발표용 테스트 결과 보고서 작성 · 테스트 커버리지 계산 및 정리 |

4. 산출물 목록(체크용)

- 요구사항 정의서 · 화면 정의서 · 디자인 명세서 · 와이어프레임 · 목업 · WBS

- 테스트 결과 보고서 · 테스트 커버리지 산출 결과 · 아키텍처 문서 · 최종 발표자료 · 프로젝트 결과 보고서

5. 일정

- 오늘 15:00: 주요 기능 개발 및 문서 작성 완료

- 오늘: 앱인토스 등록 진행 · 기능 통합 테스트 수행 · 최종 점검 및 오류 수정

- 목요일 12:00: 최종 제출

6. 실행 항목(Action Items)

- 신고 누적 자동 삭제 기능 수정 · 관리자 페이지 검증

- 기종별 화면 테스트 · 화면 정의서 작성 · 디자인 명세서 재작성

- 보안 취약점 수정 · 기타 음계별 소리 분리 적용

- 멜로디 모드 제스처 기능 추가 · 멜로디 모드 UI 제작 · 아키텍처 발표자료 완성

# 6차 회의록

| 회의명 | 최종 발표 준비 및 산출물 점검 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026-06-25 |
| 참석자 | 이상혁, 양록빈, 김민혁, 곽소정 |
| 작성자 | 양록빈 |

1. 회의 목표

- 산출물 정리 및 발표 준비

2. 추가 업무 사항

- 모든 화면을 최신 버전 기준으로 캡처 진행

- 변경된 UI를 반영하여 화면 정의서 수정

- 실제 구현 내용과 일치하도록 사용자 매뉴얼 업데이트

- 제품 소개, PMP, 구현 및 설계 내용 정리

- AI 활용 사례 및 활용 전후 차이점 정리

- 프로젝트 진행 중 발생한 트러블슈팅 사례와 교훈 작성

3. 세부 작업

- 화면 캡처 — 전체 화면 캡처 및 정리, 누락된 화면 여부 점검

- 화면 정의서 수정 — 변경된 UI 반영, 기능 설명 최신화, 화면 흐름도 검토

- 사용자 매뉴얼 수정 — 실제 사용 절차 반영, 변경된 기능 설명 추가, 스크린샷 최신 버전으로 교체

- 프로젝트 회고 — AI 활용 내용 정리, 개발 과정에서 달라진 점, 트러블슈팅 과정, 프로젝트를 통해 얻은 교훈 정리

# 7차 회의록

| 회의명 | 프로젝트 최종 점검 회의 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026-06-26 |
| 참석자 | 이상혁, 양록빈, 김민혁, 곽소정 |
| 작성자 | 양록빈 |

1. 회의 목표

- 발표 점검 및 앱인토스 배포

2. 추가 업무 사항

- 발표 전 최종 점검 진행

- 하모니(Harmony) 앱 기능 및 실행 상태 최종 확인

- 주요 기능 정상 동작 여부 점검

- 발표 시연 순서 및 역할 재확인

- 최종 산출물 이상 여부 확인 후 발표 준비 완료

결정  하모니 앱이 정상적으로 동작함을 확인함. 발표 준비를 마무리하고 최종 버전을 확정함.